附件

孝义市2023年迎接国家园林城市复查工作责任分解明细表

| 类型 | 序号 | 评价内容 | 目标任务 | 牵头 单位 | 配合 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报条件前置指标 | 1 | 保障园林绿化专项资金 | 1.2021年-2023年孝义市城市园林绿化维护专项资金情况说明 2.孝义市城区绿化管护定额标准情况 3.2021年-2023年城市园林绿化规划建设、养护管理、科学研究、宣传培训经费投入明细表 4.孝义市财政局关于批复2021-2023年部门预算的通知 | 财政局 |  |  |
|  | 2 | 加强城市园林绿化科研能力建设 | 1.开展实用性较强的科研课题研究 2.科研成果在我市城市绿地中推广和应用 | 城市 管理局 | 财政局 林业局 |  |
|  | 3 | 城市园林管理机构健全、制度完善 | 1.城市园林绿化主管部门明确，职责清晰，人员稳定 2.有相应的专业管理人员和技术队伍 | 市委机构编制委员会办公室 | 城市 管理局 |  |
|  |  |  | 1.园林绿化管理规范 2.城市园林绿化规划、建设、管理等方面的规章制度、政策和标准较为健全 | 城市 管理局 |  |  |
|  | 4 | 城市绿地相关规划健全 | 1.编制并有效实施《城市绿地系统规划》 2.编制并有效实施《公园体系规划》 | 自然 资源局 |  |  |
|  |  |  | 编制并有效实施《生物多样性保护规划》 | 林业局 |  |  |
|  |  |  | 编制并有效实施《海绵城市建设专项规划》 | 住建局 |  |  |
| 申报 条件 前置 指标 | 5 | 城市园林文化保护传承 | 1.园林绿化建设中体现地域、历史、人文特色，弘扬地方传统文化 | 城市 管理局 | 住建局 文旅局 |  |
|  |  |  | 2.定期组织开展专业培训和技能竞赛 |  | 财政局 |  |
|  | 6 | 综合否定项 近2年内（申报当年及前一年自然 年内） | 1.未发生重大安全、污染、破坏生态环境 | 吕梁生态环境局孝义分局 |  |  |
|  |  |  | 2.未发生破坏历史文化资源等事件 | 文旅局 |  |  |
|  |  |  | 3.未发生违背城市发展规律的破坏性“建设”和大规模迁移砍伐城市树木等行为 | 城市 管理局 |  |  |
|  |  |  | 4.未发生未被省级以上住房和城乡建设（园林绿化）主管部门通报批评 |  |  |  |
| 生态宜居类 | 7 | 城市绿地率≥40%（导向指标）和绿化覆盖率≥41%（底线 指标） | 1.遥感图分析 2.城市建成区面积资料 | 自然 资源局 |  |  |
|  |  |  | 1.城市绿地面积统计台账 2.城市绿化覆盖面积统计台账 3.关于城市绿地率和绿化覆盖率的情况说明并盖章 | 城市 管理局 |  |  |
|  |  |  | 建成区新建、改建、扩建居住小区、单位绿地面积统计台账 | 城区 各街道办事处 |  |  |
| 生态 宜居类 | 8 | 人均公园绿地面积≥12㎡（底线指标）和10万人拥有综合公园个数≥1个（导向 指标） | 遥感图分析 | 自然 资源局 |  |  |
|  |  |  | 1.城市建成区公园绿地面积统计台账 2.城市综合性公园统计表 3.主要综合公园简介 4.关于人均公园绿地面积和10万人拥有综合公园个数的情况说明并盖章 | 城市 管理局 |  |  |
|  |  |  | 年内完成全民健身公园建设 | 住建局 |  |  |
|  |  |  | 2021-2023年城区户籍人口资料 | 公安局 |  |  |
|  | 9 | 公园绿化活动场地服务半径覆盖率≥85%（底线指标） | 1.遥感图分析 2.现状公园绿地分布图（用不同颜色分别标注400~5000㎡，5000㎡以上公园绿地） 3.城市居住用地分布图（规划口径） 4.关于公园绿化活动场地服务半径覆盖率的情况说明并盖章 | 自然 资源局 | 城市 管理局 住建局 |  |
|  | 10 | 万人拥有绿道长度≥1.0公里，服务半径覆盖率≥60% | 1.建设迎宾路、大众路、时代大道等城市绿道30公里以上，并完善绿道配套设施，绿道建设中交警大队配合进行道路管制及标示标牌完善（其中至少有18公里在居住区附近） 2.城市绿道统计台账 3.关于万人拥有绿道长度，服务半径覆盖率的情况说明并盖章 | 城市 管理局 | 公安局交警 大队 |  |
|  |  |  | 1.现状绿道分布图 2.城市居住用地分布图（规划口径） | 自然 资源局 |  |  |
| 生态 宜居类 | 11 | 城市生态廊道达标（导向指标） | 生态廊道规划统计表及分布图 | 自然 资源局 |  |  |
|  |  |  | 1.按照规划完成生态廊道建设 2.现状不小于100米的生态廊道统计台账 3.关于城市生态廊道达标的情况说明并盖章 | 林业局 |  |  |
|  | 12 | 城市生物多样性保护率达标（导向 指标） | 1.完成规划区生物多样性保护工作，编制《生物多样性保护规划》 2.连续三年（2021-2023）的城市生物多样性监测数据 3.孝义市乡土适生植物统计表 4.2021-2023新建林业工程统计表（乡土适生植物应用面积占新建、改建绿地面积比例大于80%） 5.关于城市生物多样性保护率的情况说明并盖章 | 林业局 | 湿地 公园 |  |
|  |  |  | 2021-2023新建、改建绿化工程统计表（乡土适生植物应用面积占新建、改建绿地面积比例大于80%） | 城市 管理局 |  |  |
| 健康舒适类 | 13 | 城市林荫路覆盖率≥70%（底线指标） | 城市次干路、支路长度统计表 | 住建局 |  |  |
|  |  |  | 1.城市林荫路统计表 2.关于城市林荫路覆盖率的情况说明并盖章 | 城市 管理局 |  |  |
|  | 14 | 城市道路绿化达标率≥80%（导向 指标） | 城市道路统计台账 | 住建局 |  |  |
|  |  |  | 1.城市道路绿化达标统计台账 2.关于城市道路绿化达标率的情况说明并盖章 | 城市 管理局 |  |  |
| 健康舒适类 | 15 | 立体绿化实施率≥10%（导向指标） | 1.建成区内2021-2023审批的新建、改建的公共建筑、工业建筑和市政交通设施项目统计表 2.建成区内2021-2023审批的新建、改建的公共建筑、工业建筑和市政交通设施中增加立体绿化设计内容的项目统计表 | 行政 审批局 | 自然 资源局 |  |
|  |  |  | 在党校建设，崇文街、府西街过街天桥中设施立体绿化的情况的说明 | 住建局 |  |  |
|  |  |  | 在府东街过街天桥中设施立体绿化的情况的说明 | 教科局 |  |  |
|  | 16 | 园林式居住区（单位）达标率≥50%（导向指标） | 1.城市居住区（单位）绿化建设情况 2.居住区（单位）和园林式（单位）居住区统计台账 3.关于园林式居住区（单位）达标率的情况说明并盖章 | 住建局 | 城市管理局、城区各街道办事处 |  |
| 安全韧性类 | 17 | 建成区蓝绿空间占比≥43%（导向 指标） | 1.建成区各类绿地分布图及统计台账 2.关于建成区蓝绿空间占比的情况说明并盖章 | 自然 资源局 | 城市管理局、水利局 |  |
|  |  |  | 建成区内水域面积分布图及统计台账 | 水利局 |  |  |
|  |  |  | 全民健身公园建设中按要求增加防灾避险相关设施设备 | 住建局 |  |  |
| 安全 韧性 类 | 18 | 防灾避险绿地设施达标（导向指标） | 编制《城市绿地系统防灾避险规划》或在《城市绿地系统规划》中有专章；并附一份情况说明（加盖公章） | 自然 资源局 |  |  |
|  |  |  | 1.政府下发有关应急避险的实施方案 2.关于防灾避险绿地设施达标的情况说明 3.公园应急避险情况说明、应急避险场地明细、应急避险标识照片等并附情况说明。 4.胜溪湖森林公园、郑兴公园、湿地公园、各游园中增加设施设备、标志及指示牌，完善防灾避险绿地功能并提供照片及情况说明（加盖公章）。 | 应急 管理局 | 城市 管理局、湿地 公园 |  |
|  | 19 | 城市湿地保护实施率=100% | 1.《孝义市湿地资源保护规划>评审意见 2.《孝义市湿地资源保护规划》的批复 3.孝义市湿地资源保护规划文本 4.规划区湿地资源普查报告 5.规划区湿地资源保护实施统计表 6.关于城市湿地保护实施率的情况说明并盖章 | 林业局 |  |  |
|  |  |  | 1.孝河国家湿地公园规划文本 2.孝河国家湿地公园动物、植物图册 3.孝河国家湿地公园本地资源调查报告 | 湿地 公园 |  |  |
| 风貌特色类 | 20 | 具有历史价值的公园全部实施保护（导向指标） | 1.具有历史价值的公园保护名录统计表并按照名录和保护要求对具有历史价值的公园实施保护 2.关于具有历史价值的公园实施保护的情况说明并盖章 | 文旅局 |  |  |
|  | 21 | 园林绿化工持证上岗率100%（导向指标） | 1.在孝施工的园林公司持证上岗率达100% 2.关于园林绿化工持证上岗率的情况说明并盖章 | 人社局 | 城市管理局 |  |
|  | 22 | 古树名木及后备资源保护工作（导向指标） | 1.完成近三年（2020年到2022年）古树名木资源普查、建档、挂牌工作，并确定保护责任单位或责任人，严禁移植古树名木,古树名木保护率100%； 2.完成近三年（2020年到2022年）树龄超过50年（含）以上古树名木后备资源普查、建档、挂牌工作，并确定保护责任单位或责任人。 3.编写《孝义市古树名木和后备资源保护情况说明》，（情况说明时间为截至2022年12月底），盖章报送； 4.建立古树名木档案台账，包括名称、位置、种植时间、管理机构、长势状况（复壮说明）、管理措施、责任单位及建档挂牌时间等；备查； 5.建立古树名木后备资源档案台账, 包括名称、位置、种植时间、管理机构、长势状况（复壮说明）、管理措施、责任单位及建档挂牌时间等；备查； 6.制定古树名木和后备资源保护实施方案并开展古树名木复壮工作 7.关于古树名木及后备资源保护工作的情况说明并盖章 | 林业局 | 城市管理局、各有关乡镇、街道办事处 |  |
|  |  |  | 严格按照《吕梁市古树名木保护条例》保障经费落实 | 财政局 |  |  |
| 申报材料 | 23 | 遥感资料 | 城市遥感调查与测评基础资料和测评报告 | 创园办 | 自然资源局 |  |
|  | 24 | 影像资料 | 创建工作技术报告及宣传片（5分钟） | 融媒体中心 | 城市管理局 |  |
|  | 25 | 纸质申报 材料 | 根据《国家园林城市申报与评选管理办法》规定的申报材料进行编制汇总 | 创园办 |  |  |
|  | 26 | 示范项目 资料 | 申报不少于4个能体现本地园林特色的示范项目 | 城市 管理局 |  |  |
|  | 27 | 城市体检 资料 | 2023年城市自体检报告（包括国家园林城市评选标准各项指标） | 住建局 |  |  |
| 遥感调查与测评基础材料 | 28 | 城市（县）地形图 | 图件格式：dwg格式 图件比例尺： 1:5000或1:10000 地形图范围大于城市建成区范围 涉密地形图应进行脱秘处理 | 自然 资源局 城市 管理局 |  |  |
|  | 29 | 城市（县）及建成区范围图 | 建成区是城市（县）行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的区域。城市建成区界线的划定应符合城市总体规划要求，不能突破城市规划建设用地的范围，且形态相对完整。 城市及建成区范围图纸一式两份，直辖市由市人民政府加盖公章，其它城市需同时由市人民政府和省级住房和城乡建设（园林绿化）主管部门加盖公章。 电子图件格式：dwg格式 图件底图：总体规划图 |  |  |  |
| 遥感调 查与测 评基础 材料 | 30 | 建成区面积、人口说明 | 城市（县）各城区的建成区面积，以及各城区建成区内的城区人口和暂住人口数量纸质说明材料；一式两份。 直辖市由市人民政府加盖公章；其它城市需同时由市人民政府和省级住房和城乡建设（园林绿化）主管部门加盖公章。 | 自然 资源局 城市 管理局 | 公安局、统计局 |  |
|  | 31 | 城市（县）土地用地分类图 | 城市划定并公布的土地用地分类图，并有明确坐标。同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |  |  |  |
|  | 32 | 城市（县）绿地系统规划（文本及附图集） | 经审批、正在实施的《城市（县）绿地系统规划》。同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |  |  |  |
|  | 33 | 城市（县）步行道、自行车道、林荫路位置图 | 包括步行道、自行车道、林荫路位置分布图。 同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |  |  |  |
|  | 34 | 城市（县）绿线位置图 | 城市划定并公布的绿线位置及范围，并有明确坐标。同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |  |  |  |
|  | 35 | 城市（县）蓝线位置图 | 城市划定并公布的蓝线位置及范围，并有明确坐标。同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |  |  |  |
|  | 36 | 建成区内公园绿地分布图 | 依据《城市绿地分类标准》，标明各类公园绿地名称、位置及面积。同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |  |  |  |
| 遥感调 查与测 评基础 材料 | 37 | 建成区内历史文化街区位置及分布范围图（如有，需提供） | 国家历史文化名城的历史文化街区范围图 图件底图：城市地形图 同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 | 自然 资源局 城市 管理局 |  |  |
|  | 38 | 建成区内2002年（含）以来新建、改建居住区（小区）位置及分布范围图 | 图件底图：城市（县）地形图 同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |  |  |  |
|  | 39 | 建成区内园林式居住区（单位）位置及分布范围图 | 图件底图：城市（县）地形图 同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |  |  |  |
| 遥感调 查与测 评基础 材料 | 40 | 建成区内规划防护绿地位置及分布范围图 | 如绿地系统规划中已明确，可不另报。 图件底图：城市（县）地形图 同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 | 自然 资源局 城市 管理局 |  |  |
|  | 41 | 建成区内主次干道位置分布图 | 图件底图：城市（县）地形图 同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |  |  |  |
|  | 42 | 建成区内古树名木分布图（如有，需提供） | 图件底图：城市（县）地形图 同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |  |  |  |
|  | 43 | 建成区内受损弃置地位置图（如有，需提供） | 图件底图：城市（县）地形图 同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |  |  |  |